## Slide 1: Crow Translate Đánh giá kinh doanh
Hiện trạng kỹ thuật, các cải tiến cần thiết và MVP dịch cho đội nhóm. Dựa trên code ngày 16/09/2026. Giá và mục tiêu trong deck là giả thuyết để thử, chưa phải kết quả kinh doanh.
Tháng 09 năm 2026
Crow Translate
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 2: Nội dung đánh giá
Tổng quan
01 | Hiện trạng và kết luận | Sản phẩm
02 | Rủi ro và cải tiến | Kỹ thuật
03 | MVP thương mại | Sản phẩm
04 | Giá và chi phí | Kinh doanh
05 | Lộ trình và thử nghiệm | Nhóm dự án
06 | Quyết định đầu tư | Chủ dự án
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 3: Nền tảng tốt cho pilot có kiểm soát
Có popup, hotkey, OCR và plugin. Chưa đủ bằng chứng để bán rộng rãi. Lần chạy test đầu đạt 58, lỗi 2, bỏ qua 1.
Hiện trạng
Thử glossary và bộ nhớ bản dịch cho CSKH và vận hành. Đo giá trị trên một quy trình lặp.
Cơ hội ưu tiên
Kết luận
Chọn khách hàng đích, sửa P0 và tuyển 5 tổ chức pilot. Chưa có quyết định đầu tư được phê duyệt.
Quyết định cần chốt
Cần hoàn thiện
Hướng đề xuất
Ổn định bản Windows, rồi thử F1 và F2 trước khi mở rộng backend.
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 4: Nền tảng sản phẩm hiện có
Hotkey clipboard, vùng chọn và popup ghim giảm chuyển cửa sổ.
Google v2 có timeout và retry. Async và stale tracker đã có; điều phối chi phí cần hoàn thiện.
Dịch trong luồng làm việc
Dịch và popup
Tesseract local và OpenAI cloud; screenshot picker đã có.
OCR hai lựa chọn
Plugin allowlist có sẵn; save preferences cần giữ plugin.
Mở rộng provider
Tray, history và CLI hỗ trợ người dùng và automation.
Desktop và CLI
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 5: Bốn điều kiện trước pilot
API key lưu trong TOML. History ghi JSON trực tiếp và được hai viewmodel dùng chung. Save preferences dựng lại manager chỉ với Google. Cần xử lý trước khi phục vụ đội nhóm.
DPI và cancel OCR cần kiểm tra riêng. Test lỗi không đồng nghĩa mọi hành vi tương ứng đều sai.
Độ tin cậy và dữ liệu cần ưu tiên.
TOML không còn key mới. History có một writer và atomic replace.
Secret và history
Provider bật vẫn hoạt động sau save. Factory lỗi không làm app sập.
Vòng đời plugin
Test hotkey thống nhất yêu cầu. Async test dùng điểm đồng bộ rõ.
Suite test ổn định
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 6: MVP có thể thu phí
Bộ nhớ bản dịch
Tái dùng câu đã duyệt. Exact match theo ngôn ngữ và version glossary.
Workspace nhóm
Policy cloud, quota và onboarding. Làm khi pilot cho tín hiệu.
Glossary nhóm
Quản lý tên sản phẩm và thuật ngữ. Import CSV và cảnh báo sai.
Khách hàng thử là CSKH và vận hành Windows dùng Việt Anh. OCR review và private session là nền tảng chất lượng. Chưa có dữ liệu willingness to pay.
F1 và F2 là trọng tâm đề xuất.
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 7: Các hướng mở rộng sau pilot
Nhánh theo hợp đồng
Offline hoặc on premises phù hợp khách có yêu cầu dữ liệu. Cần provider local, license model rõ và benchmark Việt Anh trước bán.
OCR review giúp đối chiếu SKU, giá và số lượng. Chi phí support phải tính vào hợp đồng.
Nhánh cần thử thêm
Dịch TXT CSV và subtitle có thể phục vụ localization. Cần queue, preview, giữ ID và export.
Sổ từ và export Anki tận dụng history cho người học. Chưa ưu tiên vì khác khách hàng đích và chưa có bằng chứng trả phí.
Chỉ mở một nhánh sau khi có tín hiệu.
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 8: Lợi thế cần đến từ quy trình đội nhóm
DeepL desktop đã có shortcut, screen capture, glossary và dịch tệp. OCR screenshot đơn lẻ chưa đủ khác biệt. Crow cần chứng minh giảm thời gian tác vụ, lỗi thuật ngữ và chi phí trên công việc thực. Đây là hướng thử, chưa phải lợi thế cạnh tranh đã xác nhận.
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp. Source https://support.deepl.com/hc/en-us/articles/18609624054300-About-DeepL-desktop-apps accessed 2026-09-16.

## Slide 9: Backlog ưu tiên
Hạng mục | Ưu tiên | Ngày | Kết quả
Test suite | P0 | 1 đến 2 | Ổn định
Secret store | P0 | 3 đến 5 | Không key rõ
History writer | P0 | 2 đến 4 | Ghi nguyên tử
Plugin save | P0 | 2 đến 4 | Giữ provider
OCR queue | P1 | 4 đến 7 | Cancel đúng
DPI crop | P1 | 2 đến 5 | Crop đúng
OCR review | P1 | 4 đến 7 | Sửa trước dịch
Config recovery | P1 | 2 đến 3 | Mở được app
Build và update | P1 | 4 đến 7 | Installer sạch
P0 cần xong trước pilot. Công sức là kỹ sư ngày ước tính cho người quen code, chưa gồm review hoặc chờ chứng thư ký số.
Không cộng các ước tính thành lịch chắc chắn. Kiểm tra acceptance trên bản cài sạch.
Ưu tiên theo ảnh hưởng người dùng.
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 10: Chi phí dịch giả định
Chart: Chi phí (USD)
| 100k | 300k | 600k | 1M
API dịch | 2 | 6 | 12 | 20
Giá thử | 12 | 12 | 12 | 12
Giá minh họa 12 USD mỗi seat tháng. Chưa xác nhận khách chấp nhận giá.
Giá thử
100.000 ký tự tốn khoảng 2 USD cho một ngôn ngữ đích, chưa OCR.
Quota cần rõ
Không tính credit cho từng seat. Không bán unlimited khi chưa biết usage.
Điều kiện economics
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp. Source https://cloud.google.com/products/translate/pricing accessed 2026-09-16. Assume 20 USD per million code points, one target language. Shared credit excluded. Price 12 USD, other variable costs 2 USD, OCR excluded. Contribution=(12-API-2)/12. All scenarios hypothetical.

## Slide 11: Biên đóng góp mô phỏng
Chart: Biên đóng góp (%)
| 100k | 300k | 600k | 1M
Mô phỏng | 66.7 | 33.3 | -16.7 | -83.3
Mục tiêu | 65 | 65 | 65 | 65
66,7%
100k ký tự
mỗi seat tháng
65%
Mục tiêu thử
chưa đạt thực tế
Giá 12 USD, giả định chi phí khác 2 USD mỗi seat. Chưa gồm OCR cloud, thuế và chi phí cố định. Usage nặng có thể làm margin âm.
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp. Source https://cloud.google.com/products/translate/pricing accessed 2026-09-16. Assume 20 USD per million code points, one target language. Shared credit excluded. Price 12 USD, other variable costs 2 USD, OCR excluded. Contribution=(12-API-2)/12. All scenarios hypothetical.

## Slide 12: Kế hoạch 90 ngày
Ổn định
P0, baseline và onboarding. Xác minh nhu cầu quy trình.
MVP và pilot
Glossary, memory, OCR review và tuyển 5 tổ chức.
Quyết định
Pilot trả phí, retention và economics. Tiếp tục hoặc điều chỉnh.
Ngày 1 đến 15
Ngày 16 đến 60
Ngày 61 đến 90

## Slide 13: Trình tự thử nghiệm đề xuất
Chuẩn bị | MVP | Pilot | Theo dõi | Quyết định
E3 OCR trên holdout
E4 Pilot trả phí 4 tuần
Đánh giá và quyết định
E3 Xây dataset 200 ảnh
E2 Tác vụ paired
E1 Onboarding 20 người
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.

## Slide 14: Quyết định đầu tư
Windows và CSKH Việt Anh là hướng thử
P0 trước glossary và memory
Mục tiêu 3 tổ chức trả phí trong 5 pilot
Notes: Đánh giá code Crow Translate tại commit f85adfbf73270e82f243deb356cdb1b17185152a, ngày 16/09/2026. Không có dữ liệu doanh thu hoặc thử nghiệm khách hàng. Giá mục tiêu công sức và lịch là đề xuất. Xem tài liệu Word đi kèm cho acceptance và phương pháp.